Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar

Projektiranje informacijskih sustava

Naziv projekta:

Informacijski sustav za župni ured

„Župa Gradnići“

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Nikola Pehar

Mostar, srpanj 2026.

Sadržaj

1. PRIJEDLOG PROJEKTA	4

1.1. Osnovne informacije	4

1.1.1. Puni naziv projekta	4

1.1.2. Skraćeni naziv projekta	4

1.1.3. Naručitelj projekta	4

1.1.4. Voditelj projekta	4

1.2. Opis problema i predloženog rješenja	5

1.2.1. Kratak opis problema	5

1.2.2. Ciljevi projekta	5

1.2.3. Doseg projekta	5

1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati	6

1.3.1. Rezultati	6

1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište	6

1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti	6

2. POČETNI (OKVIRNI, GRUBI) PLAN ZA NAREDNE KORAKE	7

3. STUDIJA IZVEDIVOSTI	8

3.1. Uvod	8

3.1.1. Svrha	8

3.1.2. Polazište projekta	8

3.1.3.  Metodologija	8

3.2. Opće informacije	8

3.2.1. Trenutno stanje	8

3.2.2. Ciljevi sustava	8

3.2.3. Pretpostavke i ograničenja	9

3.3. Alternative	9

3.3.1. Alternativa 1: Zadržavanje postojećeg načina rada uz manje dorade	9

3.3.2. Alternativa 2: Izrada vlastitog informacijskog sustava	9

3.3.3. Alternativa 3: Nabava gotovog softverskog rješenja	10

3.5. Dodaci	10

3.5.1. Ponderirana alternativa	10

4. IZVORI PORIJEKLA ZAHTJEVA	12

4.1. Intervju s naručiteljem	12

4.2. Intervju s korisnikom	14

4.3. Surogat	16

4.3.1. Odabrani surogat izvori	16

4.3.2. ChurchTrac kao glavni surogat	16

4.3.3. Breeze ChMS kao dopunski surogat	17

4.3.4. Opis uočenih funkcionalnosti	18

4.3.5. Zahtjevi izvedeni iz surogata	18

4.3.6. Kratko obrazloženje odabira surogata	18

4.3.7. Zaključak	19

5. SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA	20

5.1. Reprezentativni zahtjevi	20

5.1.1. Poslovni zahtjevi	20

5.1.2. Korisnički zahtjevi	20

5.1.3. Funkcionalni zahtjevi	21

5.1.4. Nefunkcionalni zahtjevi	21

5.2. Model funkcija	22

5.2.1. Dijagram dekompozicije funkcija	22

5.3. Model procesa	23

5.3.1. Dijagram konteksta	23

5.3.2. Pregledni dijagram glavnih procesa	24

5.3.3. Detaljni dijagram odabranog procesa	25

5.4. Model događaja	26

5.4.1. Matrica entiteti/događaji	26

6. SPECIFIKACIJA DIZAJNA	27

6.1. Model podataka	27

6.1.1. Konceptualni model podataka	27

6.1.2. Logički model podataka	28

6.2. Objektni model	29

6.2.1. Dijagram aktivnosti	29

6.2.2. Slučajevi korištenja	30

6.2.3. Dijagram slučajeva korištenja	32

6.2.4. CRC kartica visoke razine	33

6.3. Model arhitekture	35

6.3.1. Dijagram razreda (klasa)	35

6.3.2. Dijagram komponenti	36

6.3.3. Dijagram ugradnje	37

7. UPRAVLJANJE PROJEKTOM	38

7.1. Odabir metodologije	38

7.2. Sastav ekipe i raspodjela resursa	39

8. SLIKE I DODACI	41

8.1. Popis slika	41

# 1. PRIJEDLOG PROJEKTA

## 1.1. Osnovne informacije

### 1.1.1. Puni naziv projekta

Informacijski sustav za župni ured „Župa Granići“

### 1.1.2. Skraćeni naziv projekta

Župni ured

### 1.1.3. Naručitelj projekta

Župni ured Granići

Gradnići

Bosna i Hercegovina

### 1.1.4. Voditelj projekta

Nikola Pehar

Mostar

Bosna i Hercegovina

## 1.2. Opis problema i predloženog rješenja

### 1.2.1. Kratak opis problema

Rad župnog ureda temelji se na svakodnevnom prikupljanju, ažuriranju i korištenju različitih

informacija koje su važne za funkcioniranje župe. U okviru župe Gradnići to se odnosi na

objavu župnih obavijesti, praćenje aktualnih događanja, planiranje hodočašća te vođenje

prijava za aktivnosti u kojima sudjeluju župljani.

Takvi se podaci u praksi često evidentiraju na više mjesta istodobno, bez jedinstvenog sustava

koji bi ih povezivao. Dio informacija ostaje u papirnatom obliku, dio u zasebnim

dokumentima ili tablicama, a dio se prenosi usmeno, telefonski ili elektroničkom poštom.

Zbog takvog načina rada informacije se teže prate, sporije se ažuriraju i postoji veća

vjerojatnost da dođe do gubitka važnih podataka.

Poseban problem javlja se kada je u kratkom vremenu potrebno pronaći određene informacije,

provjeriti prijave, ažurirati obavijesti ili imati jasan pregled planiranih aktivnosti. Bez

centraliziranog rješenja administrativni poslovi postaju nepregledni, a organizacija rada manje

učinkovita.

### 1.2.2. Ciljevi projekta

Cilj projekta je osmisliti i razviti informacijski sustav koji će unaprijediti organizaciju rada

župnog ureda župe Gradnići te omogućiti jednostavnije upravljanje podacima i aktivnostima.

Sustav će omogućiti:

- Sustavno vođenje i objavljivanje obavijesti, novosti i važnih župnih informacija

- Evidencija planiranih hodočašća, i drugih događaja

- Lakši pristup informacijama i bolju preglednost administrativnih podataka

### 1.2.3. Doseg projekta

Projekt je usmjeren na izradu sustava koji će podržavati osnovne administrativne i

organizacijske procese župnog ureda. Naglasak je stavljen na upravljanje sadržajem i

aktivnostima koje su dio redovitog života župe.

U okviru sustava bit će obuhvaćene funkcionalnosti povezane s unosom, ažuriranjem,

pregledom i pohranom obavijesti, novosti, podataka o hodočašćima te prijava sudionika.

Također će biti omogućeno čuvanje osnovnih informacija o terminima i organizaciji pojedinih

događaja. Sustav će se temeljiti na jedinstvenoj bazi podataka, čime će se omogućiti urednija

evidencija, veća dostupnost podataka i jednostavnije upravljanje cjelokupnim sadržajem.

## 1.3. Svrha projekta i očekivani rezultati

### 1.3.1. Rezultati

Rezultat projekta trebao bi biti funkcionalan informacijski sustav koji će župnom uredu

omogućiti da na jednom mjestu vodi i koristi sve ključne informacije potrebne za svakodnevni

rad. Time bi se smanjila ovisnost o ručnom vođenju evidencija i nepovezanim načinima

pohrane podataka.

Očekivana isporuka uključuje:

- Izrađen i upotrebljiv sustav za upravljanje osnovnim sadržajem i aktivnostima župe

- Organizirana baza podataka za pohranu svih relevantnih informacija

- Jednostavno korisničko sučelje prilagođeno potrebama župnog ureda

- Pripremljena prateća dokumentacija potrebna za korištenje i razumijevanje sustava

### 1.3.2. Potencijalni korisnici i tržište

Najvažniji korisnici sustava bit će osobe koje sudjeluju u radu župnog ureda, prije svega

župnik, administrativni djelatnici i suradnici uključeni u organizaciju župnih aktivnosti. Osim

interne uporabe, pojedini dijelovi sustava mogu biti korisni i župljanima, osobito za

informiranje o novostima, događajima i mogućnostima prijave na određene aktivnosti.

Iako je prijedlog oblikovan prema potrebama župe Gradnići, ovakav sustav može imati širu

primjenu. S obzirom na to da i druge župe imaju slične potrebe u organizaciji obavijesti,

događaja i prijava, sustav se uz manje prilagodbe može koristiti i u drugim župnim uredima ili

sličnim crkvenim ustanovama.

### 1.3.3. Kriteriji za mjerenje uspješnosti

Projekt će se smatrat uspješnim ako po završetku razvoja budu ostvareni sljedeći ciljevi:

- Razvijena funkcionalnost za upravljanje obavijestima i novostima

- Omogućeno evidentiranje hodočašća, sudionika i osnovnih organizacijskih podataka

- Uspostavljena centralizirana pohrana podataka koja osigurava preglednost i pouzdanost

- Izrađena odgovarajuća dokumentacija za korištenje i razumijevanje sustava

Voditelj projekta:                                                                               Odobrio:

Karla Fišić                                                                                          prof.dr.sc Krešimir Fertalj

# 2. POČETNI (OKVIRNI, GRUBI) PLAN ZA NAREDNE KORAKE

Slika 2.1: Početni plan

Slika 2.2: Gantogram

# 3. STUDIJA IZVEDIVOSTI

## 3.1. Uvod

U ovom poglavlju opisuje se svrha studije izvedivosti, pozadina predloženog projekta, metodologija korištena za predstavljanje studije i reference na materijale korištene u provođenju studije izvedivosti.

### 3.1.1. Svrha

Svrha ove studije izvedivosti je procijeniti koliko je predloženi projekt informacijskog sustava za župniured „Župa Gradnići” izvediv s organizacijskog, funkcionalnog i praktičnog stajališta. Studija treba pomoći pri odabiru najprikladnijeg pristupa digitalizaciji rada župnog ureda te pokazati koja

alternativa najbolje odgovara stvarnim potrebama projekta.

### 3.1.2. Polazište projekta

Projekt je nastao kao odgovor na uočene poteškoće u svakodnevnom radu župnog ureda. Podaci o

obavijestima, događajima, hodočašćima i prijavama često se vode ručno ili u više odvojenih alata, što smanjuje preglednost i otežava pravodobno pristupanje informacijama. Potreba za jedinstvenim

rješenjem opravdava razmatranje više alternativa prije konačne odluke o izvedbi sustava.

### 3.1.3.  Metodologija

Studija izvedivosti provedena je metodom ponderiranog vrednovanja alternativa. U analizi su

uspoređene tri moguće alternative izvedbe sustava. Za procjenu je odabrano sedam ključnih

karakteristika, a svaka je opisana, ponderirana i brojčano ocijenjena za sve tri alternative. Ocjene su dane na skali od 1 do 5, pri čemu veća ocjena označava povoljniju alternativu.

## 3.2. Opće informacije

### 3.2.1. Trenutno stanje

Trenutni rad župnog ureda u velikoj se mjeri oslanja na papirnatu evidenciju, pojedinačne Word i

Excel dokumente te usmenu i e-mail komunikaciju. Takav način rada je jednostavan za početak, ali dugoročno otežava praćenje podataka, usporava administrativne postupke i povećava mogućnost nenamjernih pogrešaka.

### 3.2.2. Ciljevi sustava

- Uspostaviti jedinstveno mjesto za upravljanje obavijestima, novostima i župnim događajima,

- omogućiti vođenje evidencije hodočašća i prijava sudionika,

- pojednostaviti pristup važnim informacijama i smanjiti raspršenost podataka,

- omogućiti jednostavno korištenje sustava osobama bez naprednog tehničkog predznanja,

- osigurati dobru osnovu za buduće proširenje sustava dodatnim funkcionalnostima .

### 3.2.3. Pretpostavke i ograničenja

U izradi studije polazi se od pretpostavke da župni ured raspolaže osnovnom računalnom opremom I pristupom internetu te da je spreman prihvatiti jednostavno digitalno rješenje. Ograničenja projekta odnose se na studentski karakter rada, ograničeno vrijeme razvoja i potrebu da sustav ostane fokusiran na temeljne funkcionalnosti već definirane u prijedlogu projekta.

## 3.3. Alternative

Ovo poglavlje razmatra različite alternative za razvoj aplikacije za župni ured. Svaka alternativa će biti opisana i analizirana kako bi se usporedili troškovi i koristi, kao i utjecaj na operacije sustava.

### 3.3.1. Alternativa 1: Zadržavanje postojećeg načina rada uz manje dorade

###### 3.3.1.1. Opis

Ova alternativa podrazumijeva nastavak rada kroz papirnatu evidenciju, Word/Excel datoteke i

eventualno korištenje pomoćnih alata kao što su obrasci ili zajedničke tablice. Ne uvodi se cjelovit

informacijski sustav, nego se postojeći način rada samo djelomično uređuje.

3.3.1.2. Prednosti i mane

Prednosti:

- najmanji početni trošak

- nema potrebe za složenom implementacijom

- korisnici nastavljaju raditi u već poznatom okruženju

Mane:

- podaci ostaju raspršeni na više mjesta

- nema stvarne centralizacije ni automatizacije

- ograničene mogućnosti nadogradnje i kontrole pristupa

### 3.3.2. Alternativa 2: Izrada vlastitog informacijskog sustava

###### 3.3.2.1. Opis

Ova alternativa podrazumjeva razvoj novog sustava posebno prilagođenog potrebama župnog ureda Župe Gradnići. Sustav bi obuhvatio upravljanje obavijestima, događajima, hodočašćima i prijavama, uz mogućnost kasnijeg proširenja dodatnim modulima.

###### 3.3.2.2. Prednosti i mane

Prednosti:

- najveća prilagodljivost stvarnim potrebama župe

- mogućnost razvoja samo onih funkcionalnosti koje su doista potrebne

- veća kontrola nad strukturom podataka, korisničkim ulogama i budućim nadogradnjama

Mane:

- potrebno više vremena za analizu, razvoj i testiranj

- veći početni napor u usporedbi s drugim alternativama

- zahtijeva planiranje održavanja i daljnjeg razvoja

### 3.3.3. Alternativa 3: Nabava gotovog softverskog rješenja

###### 3.3.3.1. Opis

Ova alternativa uključuje korištenje već postojećeg programa ili web rješenja slične namjene. Takav sustav može brzo ponuditi dio potrebnih funkcionalnosti, ali ne mora u potpunosti odgovarati specifičnostima rada župnog ureda i lokalnom kontekstu projekta.

3.3.3.2. Prednosti i mane

Prednosti:

- brža implementacija u odnosu na vlastiti razvoj

- postoji gotova korisnička podrška i dokumentacija

- manji razvojni napor s korisničke strane

Mane:

- ograničena prilagodba specifičnim zahtjevima

- ovisnost o vanjskom dobavljaču i licenci

- moguće funkcionalne ili jezične neusklađenosti s lokalnim potrebama

## 3.5. Dodaci

### 3.5.1. Ponderirana alternativa

Za usporedbu alternativa korišteno je sedam ključnih karakteristika. Svaka karakteristika ima ponder

koji označava njezinu važnost u ukupnoj procjeni. Ocjene su dane na skali od 1 do 5:

• 1 – vrlo nepovoljno rješenje

• 2 – djelomično prihvatljivo rješenje

• 3 – zadovoljavajuće rješenje

• 4 – dobro rješenje

• 5 – vrlo povoljno rješenje

| Karakteristika | Opis | Ponder | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna prilagodljivost | Koliko alternativa može zadovoljiti konkretne potrebe župnog ureda bez većih kompromisa. | 20% | 2 | 5 | 3 |
| Trošak uvođenja | Koliki su početni troškovi pokretanja i stavljanja sustava u uporabu. | 15% | 5 | 2 | 3 |
| Vrijeme implementacije | Koliko je vremena potrebno da rješenje postane stvarno upotrebljivo. | 10% | 5 | 2 | 4 |
| Jednostavnost korištenja | Koliko je rješenje pregledno i razumljivo krajnjim korisnicima. | 10% | 3 | 4 | 4 |
| Sigurnost i privatnost podataka | U kojoj mjeri rješenje omogućuje kontrolu pristupa i sigurniju pohranu podataka. | 15% | 2 | 4 | 3 |
| Mogućnost buduće nadogradnje | Koliko je jednostavno kasnije proširiti sustav novim funkcionalnostima. | 15% | 1 | 5 | 3 |
| Novisnost I kontrola nad sustavom | Koliko korisnik ima kontrolu nad podacima, pravilima rada i daljnjim razvojem sustava | 15% | 1 | 5 | 2 |
| Ukupni ponderirani rezultat | Zbroj umnožaka pondera i ocjena za svaku alternativu. | 100% | 2,55 | 4,00 | 3,05 |

Zaključak:

Na temelju provedene studije izvedivosti može se zaključiti da je za projekt informacijskog sustava

župnog ureda najprikladnija alternativa izrada vlastitog rješenja. Upravo ta opcija najuspješnije

povezuje zahtjeve projekta s realnim potrebama korisnika: omogućuje prilagodbu funkcionalnosti,

sigurniju organizaciju podataka i dobru osnovu za daljnji razvoj.

Za potrebe studentskog projekta ova je alternativa dodatno opravdana jer omogućuje jasno definiranje opsega sustava, razvoj modula koji su izravno vezani uz župni ured te prikaz cjelovitog procesa projektiranja informacijskog sustava – od analize zahtjeva do prijedloga rješenja.

# 4. IZVORI PORIJEKLA ZAHTJEVA

## 4.1. Intervju s naručiteljem

Intervjuer: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, fra Nikola! Hvala Vam što ste izdvojili vrijeme za

ovaj kratki razgovor. Kao student računarstva, radim na razvoju informacijskog sustava koji bi

trebao unaprijediti organizaciju i vođenje podataka u župnom uredu.

Intervjuer: Cilj ovog intervjua je bolje razumjeti Vaše potrebe, način rada i izazove s kojima se

susrećete u svakodnevnom radu, kako bi predloženi sustav bio što korisniji, jednostavniji i

prilagođen stvarnim potrebama župe. Intervju se sastoji od nekoliko pitanja vezanih uz postojeći

način rada i očekivanja od budućeg sustava.

Naručitelj: Uvijek bio hvaljen! Hvala Vama na dolasku i drago mi je da ste dobili upravo ovu

temu. Možemo započeti.

Intervjuer: Koji su, po Vašem mišljenju, najveći problemi u sadašnjem načinu vođenja

informacija u župnom uredu?

Naručitelj: Trenutno je najveći problem to što se informacije vode na više različitih mjesta. Dio

podataka bilježi se ručno, dio ostaje u papirima, a dio u raznim dokumentima i tablicama. Zbog

toga je teže brzo pronaći potrebne informacije, pratiti prijave i imati jasan pregled svega što se

događa u župi.

Intervjuer: Koje biste funkcionalnosti smatrali najvažnijima u novom informacijskom sustavu?

Naručitelj: Najvažnije bi bilo da sustav omogući jednostavno objavljivanje i pregled obavijesti i

novosti, vođenje evidencije o hodočašćima i drugim događajima te pregled prijava župljana za

pojedine aktivnosti. Također bi bilo korisno imati pregled termina i mogućnost lakšeg praćenja

planiranih događanja.

Intervjuer: Na koji način očekujete da bi takav sustav olakšao rad župnog ureda?

Naručitelj: Prije svega, olakšao bi organizaciju. Kada su svi podaci na jednom mjestu, rad je

puno pregledniji i jednostavniji. Manje je mogućnosti za pogreške, informacije su dostupnije, a i

samo planiranje aktivnosti bilo bi brže i učinkovitije.

Intervjuer: Tko bi prema Vašem mišljenju najviše koristio ovaj sustav?

Naručitelj: Najviše bi ga koristili župnik i osobe koje pomažu u administrativnim poslovima

župe. Osim toga, određeni dio sustava mogao bi biti koristan i župljanima, primjerice za pregled

obavijesti, novosti i informacija o hodočašćima ili drugim događajima.

Intervjuer: Smatrate li važnim da sustav bude jednostavan za korištenje i osobama koje nemaju

napredno informatičko znanje?

Naručitelj: Svakako. Sustav treba biti pregledan, jasan i jednostavan za uporabu. Nije cilj imati

složeno rješenje, nego alat koji će stvarno pomoći u radu i koji će se moći koristiti bez posebne

tehničke obuke.

Intervjuer: Koje sigurnosne zahtjeve očekujete od ovakvog sustava?

Naručitelj: Važno je da podaci budu zaštićeni i da ne može svatko pristupati svemu. Trebale bi

postojati određene razine pristupa, tako da administratori mogu uređivati sadržaj, a ostali

korisnici pregledavati samo ono što im je dopušteno. Time bi se zaštitila privatnost i osigurala

točnost podataka.

Intervjuer: Kako biste znali da je sustav uspješno izrađen i uveden u uporabu?

Naručitelj: Smatrao bih sustav uspješnim ako bi nam omogućio lakše i brže upravljanje

informacijama, ako bi bio jednostavan za korištenje i ako bi uistinu olakšao svakodnevni rad

župnog ureda. Najvažnije je da bude praktičan i koristan u stvarnim situacijama.

## 4.2. Intervju s korisnikom

Intervjuer: Dobar dan! Hvala Vam što ste pristali sudjelovati u ovom razgovoru. U sklopu

projekta razvoja informacijskog sustava za župni ured želim bolje razumjeti potrebe osobe koja

bi sustav koristila u svakodnevnom radu. Cilj intervjua je saznati koje su Vam funkcionalnosti

najvažnije, koji se problemi javljaju u praksi i na koji bi način novi sustav mogao olakšati

administrativne i organizacijske poslove u župi Gradnići.

Korisnik: Dobar dan! Drago mi je da mogu pomoći. Smatram da bi ovakav sustav bio vrlo

koristan jer se u svakodnevnom radu susrećemo s puno različitih informacija koje nije uvijek

lako pratiti i organizirati.

Intervjuer: Koje zadatke najčešće obavljate u župnom uredu, a koji bi se mogli poboljšati

uvođenjem informacijskog sustava?

Korisnik: Najčešće se radi o vođenju obavijesti i novosti, praćenju termina i događaja,

evidentiranju prijava za hodočašća te općenito o organizaciji informacija koje trebaju biti

dostupne i točne. Trenutno se dosta toga vodi ručno ili u više različitih dokumenata, pa to zna

oduzimati vrijeme i stvarati nepreglednost.

Intervjuer: S kojim se problemima najčešće susrećete kod sadašnjeg načina rada?

Korisnik: Najveći je problem što informacije nisu na jednom mjestu. Kada trebamo nešto brzo

provjeriti, često moramo otvarati više datoteka, pregledavati bilješke ili tražiti podatke u

starijim zapisima. To usporava rad i povećava mogućnost da se nešto previdi ili pogrešno

evidentira.

Intervjuer: Koje biste mogućnosti željeli imati u novom sustavu kako bi Vam rad bio

jednostavniji?

Korisnik: Voljela bih da sustav omogući jednostavan unos i uređivanje obavijesti, pregled

svih planiranih događaja na jednom mjestu, evidenciju prijava za hodočašća te mogućnost

brzog pretraživanja podataka. Važno mi je i da su informacije pregledno prikazane kako bi se

lako moglo vidjeti što je aktualno i što treba ažurirati.

Intervjuer: Koliko Vam je važna jednostavnost korištenja sustava?

Korisnik: To mi je jako važno. Sustav treba biti razumljiv i pregledan, bez kompliciranih

koraka. Korisniku bi trebalo biti jasno gdje se što unosi, kako se dolazi do podataka i na koji se

način mogu napraviti osnovne izmjene bez dodatnih poteškoća.

Intervjuer: Bi li Vam koristilo da određene informacije budu dostupne i župljanima?

Korisnik: Da, svakako. Bilo bi korisno da župljani mogu pregledati obavijesti, novosti i

osnovne informacije o događajima, a još bolje ako bi se za određene aktivnosti, poput

hodočašća, mogli prijaviti putem sustava. Time bi se smanjila potreba za ručnim zapisivanjem i

dodatnim kontaktiranjem.

Intervjuer: Što očekujete kada je riječ o sigurnosti i pristupu podacima?

Korisnik: Očekujem da podaci budu zaštićeni i da ne mogu svi korisnici mijenjati sve

informacije. Bilo bi dobro da postoje različite razine pristupa, tako da neke osobe mogu samo

pregledavati sadržaj, a druge unositi i uređivati podatke. Na taj način bi sustav bio sigurniji i

pouzdaniji.

Intervjuer: Kada biste smatrali da je ovakav sustav uspješno uveden u rad?

Korisnik: Sustav bi bio uspješan ako bi nam stvarno uštedio vrijeme, pojednostavio

svakodnevne zadatke i omogućio da sve važne informacije budu pregledne i lako dostupne.

Najvažnije je da olakša rad, a ne da uvede dodatnu složenost.

Zaključak: Na temelju intervjua može se zaključiti da korisnik očekuje jednostavan, pregledan

i siguran informacijski sustav koji će objediniti važne informacije o radu župnog ureda,

olakšati administrativne poslove te omogućiti bolju organizaciju obavijesti, događaja i prijava.

## 4.3. Surogat

### 4.3.1. Odabrani surogat izvori

Za izradu surogata odabrana su dva postojeća rješenja iz domene upravljanja crkvenim aktivnostima te jedan dopunski tržišni izvor. Ta rješenja nisu identična planiranom sustavu, ali sadrže dovoljno slične funkcionalnosti kao što su događaji, prijave, kalendar aktivnosti i centralizirano upravljanje podacima.

| Izvor | URL |
| --- | --- |
| ChurchTrac - Event Features | https://www.churchtrac.com/features_events |
| ChurchTrac - Registrations Overview | https://www.churchtrac.com/support/events/registrations-overview |
| Breeze ChMS - Events and Forms | https://www.breezechms.com/ |
| Capterra - Church Management Software | https://www.capterra.com/church-management-software/ |

### 4.3.2. ChurchTrac kao glavni surogat

ChurchTrac je odabran kao glavni surogat zato što na svojim stranicama prikazuje funkcionalnosti koje su vrlo bliske planiranom sustavu za župni ured. Na stranici "Event Features" istaknuto je da sustav omogućuje planiranje događaja, praćenje prisutnosti, upravljanje sudionicima, objavu događaja te online registraciju. Na stranici "Getting Started with Registrations" dodatno je vidljivo da se mogu prikupljati prijave, postavljati pitanja u obrascu, ručno dodavati sudionici i pratiti status prijava i uplata.

Slika 4.1: Prikaz kalendara događaja na stranici ChurchTrac

#### Slika 4.2: Primjer prikaza upravljanja prijavama na događaje

### 4.3.3. Breeze ChMS kao dopunski surogat

Breeze ChMS je korišten kao dopunski surogat jer na svojoj službenoj stranici prikazuje jednostavan model organizacije župnih događaja i prikupljanja prijava. Naglasak je stavljen na centralni kalendar, brzo kreiranje i ažuriranje događaja, dodjelu prostora i resursa te javne obrasce za prijavu i registraciju. Posebno je korisno što sustav povezuje prijavne obrasce s pohranjenim podacima o korisnicima, čime se potvrđuje vrijednost centralizirane evidencije.

#### Slika 4.3: Primjer prikaza organizacije događaja na stranici Breeze ChMS

### 4.3.4. Opis uočenih funkcionalnosti

Upravljanje događajima i aktivnostima: Oba analizirana rješenja imaju naglasak na planiranju i prikazu događaja kroz kalendar ili zasebne evidencije aktivnosti. To je izravno primjenjivo na

vođenje župnih događaja, susreta i hodočašća.

Online prijave i registracije: ChurchTrac i Breeze podržavaju prijave putem obrazaca. Iz toga se može zaključiti da i sustav za župni ured treba omogućiti digitalnu prijavu župljana na hodočašća i druge aktivnosti.

Pregled prijavljenih sudionika: ChurchTrac prikazuje pregled registranata, mogućnost izmjene prijava i upravljanje sudionicima. Takva funkcionalnost je važna i za župni ured zbog lakšeg praćenja prijava.

Centralizirana pohrana podataka: Breeze naglašava povezivanje prijava s pohranjenim profilima, a ChurchTrac upravljanje registracijama i događajima iz jednog sustava. To potvrđuje potrebu da podaci budu pohranjeni u jedinstvenoj bazi.

Javna dostupnost odabranih informacija: ChurchTrac navodi objavu događaja i dijeljenje preko web stranice, dok Breeze koristi javne obrasce za prijavu. Iz toga proizlazi potreba da dio sadržaja

bude dostupan župljanima bez administratorskog pristupa.

### 4.3.5. Zahtjevi izvedeni iz surogata

Na temelju analize navedenih surogata mogu se izdvojiti sljedeći početni zahtjevi za projekt

informacijskog sustava župnog ureda:

- Sustav treba omogućiti unos, uređivanje, brisanje i pregled župnih događaja i aktivnosti

- Sustav treba sadržavati modul za evidenciju hodočašća s osnovnim informacijama kao što su naziv, datum, opis i eventualni broj mjesta

- Sustav treba omogućiti elektroničku prijavu župljana na hodočašća i druge aktivnosti putem obrasca

- Ovlašteni korisnici župnog ureda trebaju imati pregled svih zaprimljenih prijava te mogućnost njihove izmjene i potvrde.

- Sustav treba pohranjivati osnovne podatke o prijavljenim osobama u centraliziranoj bazi podataka.

- Odabrane informacije, poput najavljenih aktivnosti i otvorenih prijava, trebaju biti javno dostupne korisnicima

- Sustav treba omogućiti pregled organizacije aktivnosti kroz jedinstven i pregledan kalendar ili listu događaja

- Sučelje sustava treba biti jednostavno i prilagođeno korisnicima koji nemaju napredno informatičko znanje

### 4.3.6. Kratko obrazloženje odabira surogata

Kao dopunska potvrda odabira korišten je i Capterra pregled kategorije church management software. Na toj stranici se kao tipične funkcionalnosti navode upravljanje članovima, upravljanje događajima, online prijave, komunikacija i administrativna podrška crkvenim organizacijama. To dodatno potvrđuje da je odabrani surogat prikladan za izvođenje zahtjeva u projektu župnog ureda. Budući da je projekt za župu Gradnići manjeg opsega, nisu preuzete sve funkcionalnosti postojećih sustava. Preuzete su samo one koje su stvarno relevantne za temu projekta: obavijesti i aktivnosti, hodočašća, prijave župljana te pregledna organizacija podataka.

### 4.3.7. Zaključak

Analiza surogata pokazala je da postojeća rješenja za upravljanje crkvenim aktivnostima već sadrže niz funkcionalnosti koje mogu poslužiti kao kvalitetna osnova za definiranje zahtjeva vlastitog projekta. Na temelju promatranih rješenja izdvojeni su zahtjevi koji se odnose na upravljanje događajima, evidenciju hodočašća, prijave korisnika i centraliziranu pohranu podataka. Time je surogat poslužio kao koristan i vjerodostojan izvor porijekla zahtjeva za informacijski sustav župnog ureda "Župa Gradnići".

# 5. SPECIFIKACIJA ZAHTJEVA

## 5.1. Reprezentativni zahtjevi

### 5.1.1. Poslovni zahtjevi

###### 5.1.1.1. Učinkovitije vođenje poslova župnog ureda

Potrebno je omogućiti digitalnu potporu za svakodnevne administrativne i organizacijske

poslove župe, kako bi se smanjila ovisnost o ručnom unosu podataka i vođenju evidencija u

više nepovezanih alata. Sustav treba pridonijeti bržem radu župnog ureda, manjem broju pogrešaka pri unosu i lakšem praćenju aktualnih aktivnosti.

###### 5.1.1.2. Veća preglednost i dostupnost informacija

Informacije koje su važne za župni ured i župnu zajednicu trebaju biti jasno strukturirane i dostupne na jednom mjestu. Posebno je važno omogućiti jednostavan pregled obavijesti, planiranih događaja i hodočašća, kako bi korisnici mogli lakše doći do točnih i ažurnih podataka.

###### 5.1.1.3. Jedinstvena evidencija podataka

Sustav treba objediniti osnovne evidencije vezane uz rad župe i tako zamijeniti sadašnji način rada u kojem se podaci čuvaju u papirnatom obliku, zasebnim dokumentima i tablicama. Time bi se osigurala veća dosljednost podataka, bolja organizacija i jednostavnije upravljanje informacijama u svakodnevnom radu.

### 5.1.2. Korisnički zahtjevi

###### 5.1.2.1. Jednostavno korištenje sustava za djelatnike

Korisničko sučelje mora biti dovoljno pregledno i razumljivo da ga mogu koristiti župnik i osobe koje sudjeluju u administrativnim poslovima, bez potrebe za naprednim informatičkim znanjem. Unos i izmjena podataka trebaju biti mogući kroz jasan i logičan raspored funkcionalnosti.

###### 5.1.2.2. Pregled osnovnih informacija za župljane

Župljanima treba omogućiti pristup javno dostupnim informacijama, kao što su obavijesti, najave događaja i podaci o planiranim hodočašćima. Na taj način sustav ne služi samo internim korisnicima, nego i poboljšava komunikaciju između župnog ureda i župne zajednice.

###### 5.1.2.3. Upravljanje događajima i prijavama

Djelatnici župnog ureda trebaju imati mogućnost jednostavnog vođenja događaja i aktivnosti koje župa organizira, uz evidentiranje prijava sudionika. Korisnicima treba omogućiti jasan pregled dostupnih aktivnosti te jednostavan način prijave na one događaje za koje je prijava predviđena.

###### 5.1.2.4. Brz pregled prijavljenih sudionika

Ovlašteni korisnici sustava trebaju imati mogućnost pregleda popisa prijavljenih osoba za pojedino hodočašće ili aktivnost. Takav pregled treba olakšati organizaciju, provjeru podataka i pripremu potrebnih informacija prije održavanja događaja.

### 5.1.3. Funkcionalni zahtjevi

###### 5.1.3.1. Upravljanje obavijestima i novostima

Sustav mora omogućiti ovlaštenim korisnicima unos, uređivanje, brisanje i pregled župnih obavijesti i novosti. Prilikom unosa nove obavijesti potrebno je evidentirati najmanje naslov, datum objave i tekst sadržaja, a sustav mora omogućiti i naknadnu izmjenu već objavljenih informacija.

5.1.3.2. Evidencija hodočašća i aktivnosti

Sustav mora omogućiti evidentiranje planiranih hodočašća i drugih župnih aktivnosti, uključujući osnovne podatke kao što su naziv, datum održavanja, opis i eventualno broj raspoloživih mjesta. Podaci o aktivnostima trebaju biti dostupni za pregled ovlaštenim korisnicima, a odabrani sadržaji i javnom dijelu sustava.

5.1.3.3. Elektronička prijava na hodočašće

Sustav mora omogućiti korisnicima prijavu na hodočašće putem obrasca. Prilikom prijave potrebno je prikupiti osnovne identifikacijske i kontakt podatke sudionika, a sustav mora pohraniti dostavljene podatke na način koji omogućuje njihovu kasniju provjeru i obradu.

###### 5.1.3.4. Pregled i obrada prijava

Sustav mora omogućiti djelatnicima župnog ureda pregled pristiglih prijava za pojedino hodočašće ili događaj. Ovlašteni korisnik treba moći provjeriti unesene podatke, pregledati popis prijavljenih sudionika i koristiti te informacije u daljnjoj organizaciji aktivnosti.

###### 5.1.3.5. Evidencija termina i rasporeda aktivnosti

Sustav mora omogućiti vođenje osnovnih termina i rasporeda za aktivnosti koje se redovito održavaju u župi. Na taj način djelatnici mogu lakše planirati i pratiti događaje, a korisnici dobivaju jasniji pregled rasporeda i vremena održavanja pojedinih aktivnosti.

### 5.1.4. Nefunkcionalni zahtjevi

- Sigurnost podataka: Sustav mora osigurati zaštitu osobnih i organizacijskih podataka te omogućiti pristup samo ovlaštenim korisnicima.

- Pouzdanost i dostupnost: Aplikacija treba raditi stabilno i omogućiti korištenje bez čestih prekida ili gubitka podataka.

- Prilagodljivost i nadogradivost: Rješenje treba biti dovoljno fleksibilno da se u budućnosti mogu dodavati nove funkcionalnosti bez potrebe za potpunom izradom sustava ispočetka.

- Usklađenost s propisima: Sustav mora biti oblikovan tako da se pri obradi i pohrani osobnih podataka poštuju važeći propisi i pravila zaštite podataka.

## 5.2. Model funkcija

### 5.2.1. Dijagram dekompozicije funkcija

#### Slika 5.1: Model funkcija

## 5.3. Model procesa

### 5.3.1. Dijagram konteksta

#### Slika 5.2: Dijagram konteksta razine 0

### 5.3.2. Pregledni dijagram glavnih procesa

#### Slika 5.3: Dijagram konteksta razine 1

### 5.3.3. Detaljni dijagram odabranog procesa

#### Slika 5.4: Dijagram konteksta razine 2

## 5.4. Model događaja

### 5.4.1. Matrica entiteti/događaji

Slika 5.5: Matrica entiteti – događaji

# 6. SPECIFIKACIJA DIZAJNA

## 6.1. Model podataka

### 6.1.1. Konceptualni model podataka

#### Slika 6.1: Konceptualni model

### 6.1.2. Logički model podataka

#### Slika 6.2: Logički model

## 6.2. Objektni model

### 6.2.1. Dijagram aktivnosti

#### Slika 6.3: Dijagram aktivnosti

### 6.2.2. Slučajevi korištenja

| Naziv slučaja korištenja: Registracija i prijava korisnika | ID: 1 |
| --- | --- |
| Sudionici: Korisnik, Sustav |  |
| Koraci: - Korisnik otvara početnu stranicu informacijskog sustava. - Korisnik odabire prijavu ili registraciju. - Sustav prikazuje obrazac za unos podataka. - Korisnik unosi potrebne podatke, primjerice ime, prezime, e-mail i lozinku. - Sustav provjerava jesu li podaci potpuni i ispravni. - Nakon uspješne provjere korisniku se omogućuje pristup sustavu. |  |

| Naziv slučaja korištenja: Pregled obavijesti i župnih aktivnosti | ID: 2 |
| --- | --- |
| Sudionici: Korisnik, Sustav |  |
| Koraci: - Korisnik otvara dio sustava za obavijesti i aktivnosti. - Sustav dohvaća aktualne objave iz baze podataka. - Sustav prikazuje popis dostupnih obavijesti i aktivnosti - Korisnik odabire pojedinu stavku za detaljan pregled. - Sustav prikazuje naslov, datum, opis i ostale dostupne informacije. |  |

| Naziv slučaja korištenja: Pregled dostupnih hodočašća | ID: 3 |
| --- | --- |
| Sudionici: Korisnik, Sustav |  |
| Koraci: - Korisnik odabire opciju za pregled hodočašća. - Sustav dohvaća popis aktivnih hodočašća. - Sustav prikazuje osnovne podatke, kao što su naziv, datum polaska i odredište. - Korisnik odabire hodočašće za prikaz detalja. - Sustav prikazuje opis, cijenu, broj mjesta i status dostupnosti. |  |

| Naziv slučaja korištenja: Prijava korisnika na hodočašće | ID: 4 |
| --- | --- |
| Sudionici: Korisnik, Sustav |  |
| Koraci: - Korisnik odabire hodočašće na koje se želi prijaviti. - Korisnik pokreće opciju za prijavu. - Sustav prikazuje obrazac za prijavu. - Korisnik unosi osobne i kontakt podatke te broj putnika. - Korisnik šalje obrazac putem sustava. - Sustav provjerava obvezna polja i evidentira prijavu s početnim statusom. |  |

| Naziv slučaja korištenja: Provjera i obrada prijava | ID: 5 |
| --- | --- |
| Sudionici: Djelatnik, Sustav, Korisnik |  |
| Koraci: - Djelatnik se prijavljuje u administrativni dio sustava. - Djelatnik otvara popis pristiglih prijava. - Sustav prikazuje prijave i pripadajuća hodočašća. - Djelatnik otvara pojedinačnu prijavu i provjerava podataka. - Ako je prijava potpuna, djelatnik potvrđuje prijavu. - Sustav ažurira status prijave i sprema promjene u bazu podataka. - Korisnik dobiva informaciju o statusu prijave. |  |

| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje obavijestima i hodočašćima | ID: 6 |
| --- | --- |
| Sudionici: Djelatnik, Administrator, Sustav |  |
| Koraci: - Djelatnik ili administrator se prijavljuje u sustav. - Odabire modul za obavijesti, aktivnosti ili hodočašća. - Sustav prikazuje postojeće zapise i dostupne opcije rada. - Ovlašteni korisnik unosi novi zapis ili uređuje postojeći. - Sustav provjerava obvezne podatke i sprema izmjene. - Objavljeni sadržaj postaje dostupan korisnicima kroz javni dio sustava. |  |

| Naziv slučaja korištenja: Upravljanje korisnicima i djelatnicima | ID: 7 |
| --- | --- |
| Sudionici: Administrator, Sustav |  |
| Koraci: - Administrator otvara modul za upravljanje korisnicima i djelatnicima. - Sustav prikazuje popis postojećih korisnika i njihovih uloga. - Administrator dodaje novog korisnika ili uređuje postojeći zapis. - Administrator dodjeljuje ili mijenja ulogu i prava pristupa. - Sustav sprema promjene i ažurira korisnički status. - Sustav prikazuje potvrdu o uspješno izvršenoj promjeni. |  |

### 6.2.3. Dijagram slučajeva korištenja

#### Slika 6.4: Dijagram slučajeva korištenja

### 6.2.4. CRC kartica visoke razine

| Razred | Odgovornost | Suradnici |
| --- | --- | --- |
| Korisnik | Registrira se i prijavljuje u sustav. Pregledava obavijesti, aktivnosti i dostupna hodočašća. Ispunjava i šalje obrazac za prijavu te po potrebi dopunjuje podatke. | Hodočašće Prijava hodočašća Obavijest Djelatnik |
| Djelatnik | Unosi i uređuje obavijesti te podatke o hodočašćima. Pregledava pristigle prijave korisnika. Provjerava ispravnost obrazaca i odobrava ili odbija prijave. Ažurira osnovne evidencije i termine aktivnosti. | Korisnik Prijava hodočašća Hodočašće Obavijest Administrator |
| Administrator | Upravlja korisnicima, djelatnicima i njihovim pravima pristupa. Nadzire osnovne postavke sustava. Po potrebi dodaje, uređuje ili briše zapise s višom razinom ovlasti. Pokreće sigurnosne kopije i nadzor sustava. | Korisnik Djelatnik Hodočašće Obavijest Prijava hodočašća |
| Obavijest | Sadrži naslov, tekst, datum objave i kategoriju. Omogućuje prikaz informacija župljanima. Podržava unos, uređivanje, objavu, arhiviranje i pregled sadržaja. | Kategorija Djelatnik Administrator Korisnik |
| Kategorija | Razvrstava obavijesti prema vrsti sadržaja. Omogućuje lakše filtriranje i pregledavanje objava. Pomaže u preglednoj organizaciji javno dostupnih informacija. | Obavijest Djelatnik Administrator |
| Hodočašće | Čuva podatke o nazivu, opisu, datumu, odredištu, cijeni i kapacitetu. Prikazuje dostupna hodočašća korisnicima i djelatnicima. Omogućuje povezivanje korisnika s prijavom na određeno hodočašće | Korisnik Djelatnik Prijava hodočašća Administrator |
| Prijava hodočašća | Povezuje korisnika s odabranim hodočašćem. Sadrži datum prijave, status, kontakt i broj putnika. Omogućuje provjeru podataka, pohranu prijave i slanje potvrde korisniku. | Korisnik Hodočašće Djelatnik |

## 6.3. Model arhitekture

### 6.3.1. Dijagram razreda (klasa)

#### Slika 6.5: Dijagram razreda (klasa)

### 6.3.2. Dijagram komponenti

#### Slika 6.6: Dijagram komponenti

### 6.3.3. Dijagram ugradnje

Slika 6.7: Dijagram ugradnje

# 7. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

## 7.1. Odabir metodologije

Za razvoj informacijskog sustava župnog ureda Gradnići odabrana je Waterfall metodologija (model vodopada). Ovaj pristup je pogodan jer se projekt može organizirati kroz jasne i uzastopne faze: pokretanje projekta, studiju izvedivosti, analizu zahtjeva, modeliranje sustava, izradu dokumentacije i završnu provjeru. Waterfall model odgovara ovom projektu jer su osnovni ciljevi i opseg sustava unaprijed poznati. Sustav treba podržati upravljanje obavijestima, hodočašćima, prijavama korisnika i administracijom župnog ureda, pa se razvoj može planirati postupno i pregledno.

- Sekvencijalna struktura: aktivnosti se izvode logičnim redoslijedom, od početne analize do završne dokumentacije.

- Predvidljivost projekta: trajanje zadataka, prethodnici i odgovorni resursi mogu se jasno prikazati u projektnom planu i gantogramu.

- Dokumentiranost: svaka faza rezultira konkretnim dokumentom ili modelom, što olakšava provjeru i predaju projekta.

- Kontrola kvalitete: nakon svake veće cjeline moguće je provjeriti rezultat i uskladiti ga prije nastavka rada.

## 7.2. Sastav ekipe i raspodjela resursa

| Uloga | Broj članova | Angažman | Odgovornosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Voditelj projekta | 1 | 20% radnog vremena | Definiranje opsega i ciljeva, izrada plana, koordinacija aktivnosti, praćenje rokova i završna provjera dokumentacije. |
| Analitičar sustava | 1 | 50-60% radnog vremena | Intervjui, analiza zahtjeva, studija izvedivosti, model procesa, model funkcija, model događaja i usklađivanje specifikacije. |
| Dizajner baze podataka | 1 | 20-30% radnog vremena | Konceptualni i logički model podataka, definiranje entiteta, atributa, veza i ključeva |
| Programer | 1 | 20% radnog vremena | Dizajn modela podataka, dijagrama aktivnosti, CRC kartica i dijagrama razreda. |

##### Slika 7.1: Revidirani plan

Slika 7.2: Gantogram

# 8. SLIKE I DODACI

## 8.1. Popis slika

Slika 2.1: Početni plan .............................................................................................................7

Slika 2.2: Gantogram ...............................................................................................................7

Slika 4.1: Prikaz kalendara događaja na stranici ChurchTrac..................................................16

Slika 4.2: Primjer prikaza upravljanja prijavama nadogađaje..................................................17

Slika 4.3: Primjer prikaza organizacije događaja na stranici Breeze ChMS............................17

Slika 5.1: Model funkcija ........................................................................................................22

Slika 5.2: Dijagram konteksta razine 0 ...................................................................................23

Slika 5.3: Dijagram konteksta razine 1 ...................................................................................24

Slika 5.4: Dijagram konteksta razine 2 ...................................................................................25

Slika 5.5: Matrica entiteti – događaji ......................................................................................26

Slika 6.1: Konceptualni model ................................................................................................27

Slika 6.2: Logički model .........................................................................................................28

Slika 6.3: Dijagram aktivnosti .................................................................................................29

Slika 6.4: Dijagram slučajeva korištenja .................................................................................32

Slika 6.5: Dijagram razreda (klasa) .........................................................................................35

Slika 6.6: Dijagram komponenti ..............................................................................................36

Slika 6.7: Dijagram ugradnje ...................................................................................................37

Slika 7.1: Revidirani plan ........................................................................................................40

Slika 7.2: Gantogram ...............................................................................................................40